# Documento de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y Control de Cambios (MTR)

Proyecto: Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio

Empresa: Empresa StockFlow | Ciclo: 1 | Etapa: CON / SEG | Estado: [BORRADOR]

Archivo oficial: STKD_MTR_V1_1_241026.docx | Responsable: AESA

## Control de versiones

| Nombre | Fecha | Razón del cambio | Autor | Versión | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Estimado | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STKD_MTR_V1_0_221026.pdf | 22-Oct-2026 | Definición de la cadena de trazabilidad desde el SRS hacia el diseño orientado a objetos, implementación de la Iteración 1 (MOD-01), avance inicial de la Iteración 2 (MOD-02) y registro formal de cambios técnicos. | AESA (apoyo: KTCG, DAOJ, VMTS) | 1.0 | 16:00 | 23:07 | 200 min | 487 min |
| STKD_MTR_V1_1_241026.docx | 24-Oct-2026 | Incorporación de MOD-05 (clientes y vendedor) a la matriz y a la cadena de trazabilidad, casos de prueba CP-08 a CP-14, PR-03 y registro de los cambios CAM-06 y CAM-07. | AESA (apoyo: KTCG, DAOJ, VMTS) | 1.1 | — | — | 120 min | Por registrar |

# 1. Introducción

Este documento establece la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y la Bitácora de Control de Cambios del Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow). Para incorporar los requerimientos del SRS (STKD_SRS_V0_2_241026) y la arquitectura modular (STKD_ARQ_V0_2_241026) a la programación en Java Swing, cada requerimiento se convierte en comportamientos verificables, tareas de desarrollo, clases orientadas a objetos y casos de prueba.

El identificador único (ID) se conserva a lo largo de toda la cadena de ingeniería de software para responder de forma verificable qué componente atiende cada necesidad del cliente y cuál es el estado real de construcción. Esta versión añade la Iteración 5 (MOD-05: clientes y vendedor), solicitada mediante el cambio CAM-06.

# 2. Especificación de decisiones abiertas antes de programar

Previo a la codificación en Apache NetBeans se precisaron los datos obligatorios, las reglas de negocio y los criterios verificables de cada requerimiento:

| ID | Datos y reglas que debían definirse | Criterio verificable en el sistema |
| --- | --- | --- |
| RF-01.1 | Atributos obligatorios del catálogo inicial de aparatos electrónicos y restricción de edición directa en las celdas de la tabla de mostrador. | Al iniciar FrameVista, la tabla carga los 10 productos oficiales mostrando código, nombre, categoría, precio en MXN y stock, impidiendo modificar celdas manualmente. |
| RF-01.2 | Regla de combinación entre el texto del buscador (código o nombre) y la categoría del selector desplegable. | Al escribir en txtBusqueda o cambiar cmbCategoria, la tabla filtra en tiempo real ignorando mayúsculas; con «Todas» y sin texto se muestran los 10 artículos. |
| RF-02.1 | Comportamiento al agregar un artículo que ya está en la lista y validación frente a la existencia (RN-01, RN-02, EX-01). | Si el producto ya está en la lista se acumula la cantidad en la misma fila; si el total supera el stock se rechaza y se muestra EX-01. |
| RF-02.2 | Fórmula del IVA (16% sobre el subtotal, sumado al total) y recálculo al quitar artículos o limpiar la lista. | Cada inserción, eliminación o limpieza actualiza Subtotal, IVA (16%) y Total en MXN mediante CalculadoraImpuestos. |
| RF-03.1 a RF-03.3 | Condición de lista no vacía (RN-04), resumen previo al cierre con vendedor, cliente e indicador de factura, descuento de inventario y formato del folio (STKD-AAAA-XXXX). | El botón de confirmación permanece inactivo hasta la Iteración 3, donde se habilita para el flujo transaccional. |
| RF-04.1, RF-04.2 | Datos críticos del cliente (nombre, apellido, tipo, teléfono de 10 dígitos), formato de edad (18–120), correo y RFC (12 o 13 caracteres según tipo). | Al guardar un cliente con un dato crítico faltante o inválido, no se guarda y se resalta el campo (EX-04). |
| RF-04.3 | Criterio de duplicidad: coincidencia exacta de RFC (en mayúsculas) o de correo (sin distinguir mayúsculas), excluyendo al propio cliente en edición. | Al capturar un RFC o correo existente, el campo se marca y se informa el código del otro cliente (EX-05); Guardar queda deshabilitado. |
| RF-04.4 a RF-04.8 | Columnas de la lista, criterios de búsqueda (nombre, apellido, código, teléfono) y combinación de filtros por estado y tipo. | La lista muestra todos los clientes; la búsqueda y los filtros combinados responden en menos de 3 segundos. |
| RF-04.5, RF-04.6 | Cuándo se actualiza la fecha de modificación y qué ocurre con un cliente inactivo (RN-09, RN-10, RN-13). | Cada cambio actualiza la fecha; un cliente inactivo no aparece en cmbCliente y conserva su historial. |
| RF-04.9 | Contenido del consolidado: folio, fecha, subtotal, IVA, total, factura solicitada y totales acumulados. | El perfil lista las ventas del cliente con número de compras, monto acumulado y fecha de la última compra. |
| RF-05.1, RF-05.2 | Datos del vendedor (nombre, apellido, edad), registro único no eliminable y uso automático en la venta (RN-11). | El perfil se edita desde SCR-07 y la ventana de cierre muestra al vendedor registrado sin captura manual. |
| RNF-08 | Estandarización de principios de POO (herencia, clase abstracta, interfaces, polimorfismo y encapsulamiento) y separación en capas. | FrameVista invoca únicamente a los servicios; el modelo aplica herencia desde Entidad y polimorfismo mediante Calculable y los repositorios. |
| RNF-09 | Alcance de los datos personales y su presencia en los respaldos. | Los datos de clientes y vendedor se guardan solo en la base local y se recuperan completos al restaurar un respaldo. |

# 3. Conversión de cada requerimiento en trabajo de desarrollo en Java

| ID | Tareas de programación | Elementos implementados en Java | Prueba asociada |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01.1 | Diseñar la superclase abstracta Entidad, aplicar herencia en Producto, asociar Categoria y cargar el catálogo inicial. | Entidad, Producto, Categoria, RepositorioProducto, ProductoDAO.listar(), CatalogoService.listar() | CP-01: cargarCatalogoInicialConDiezProductos() |
| RF-01.2 | Búsqueda por coincidencia parcial de código o nombre combinada con filtro por categoría y eventos en tiempo real. | CatalogoService.buscar(), ProductoDAO.buscarCodigo(), eventos en txtBusqueda y cmbCategoria | CP-02: filtrarProductosPorTextoYCategoria() |
| RF-02.1 | Capturar cantidad positiva en JSpinner, verificar la disponibilidad con hayStock() y acumular partidas. | Producto.hayStock(), VentaService.validarStock(), VentaService.agregarAlCarrito() | CP-03: rechazarArticuloCuandoSuperaStockDisponible() |
| RF-02.2 | Implementar Calculable en DetalleVenta, gestionar la baja de partidas y centralizar el desglose del IVA. | Calculable, DetalleVenta.calcularImporte(), CalculadoraImpuestos, VentaService | CP-04: recalcularSubtotalIvaYTotalAlModificarCarrito() |
| RF-03.1 a RF-03.3 | Construir la entidad Venta, el diálogo de confirmación, la persistencia atómica y el generador de folios (Iteración 3). | Venta, PersistenciaVenta, VentaDAO, FolioGeneratorDAO, VentaService.validarFactura() | CP-05 y CP-06: confirmarVentaYGenerarFolioUnico() |
| RF-04.1, RF-04.2 | Crear Cliente, TipoCliente y EstadoCliente; implementar ValidadorCliente y el alta con código CLI-nnnn. | Cliente, ValidadorCliente, ClienteService.registrar(), ClienteDAO.insertar() | CP-08: registrarClienteValidoYRechazarDatosCriticosIncompletos() |
| RF-04.3 | Consultas de unicidad y validación en tiempo real en el formulario. | ClienteService.existeRfc(), existeCorreo(), ClienteDAO.buscarPorRfc(), buscarPorCorreo(), DlgFormularioCliente | CP-09: rechazarRfcOCorreoDuplicado() |
| RF-04.4, RF-04.7, RF-04.8 | Lista general, búsqueda por palabra clave y filtros por estado y tipo. | ClienteService.buscar(), filtrar(), ClienteDAO.listar(), PanelClientes | CP-10: buscarYSegmentarClientes() |
| RF-04.5, RF-04.6 | Actualizar datos, registrar fecha de modificación y alternar Activo / Inactivo sin borrado físico. | ClienteService.actualizar(), cambiarEstado(), Cliente.inactivar(), reactivar() | CP-11: actualizarClienteEInactivarConservandoHistorial() |
| RF-04.9 | Consultar las ventas del cliente y calcular el total acumulado. | ClienteService.obtenerConsolidado(), ClienteDAO.ventasDe(), PanelPerfilCliente | CP-12: mostrarConsolidadoDeCompras() |
| RF-05.1, RF-05.2 | Crear Vendedor, editar su perfil y asociarlo a cada venta. | Vendedor, VendedorService, VendedorDAO, PanelVendedor | CP-13: editarVendedorYUsarloEnLaVenta() |
| RF-03.1 (factura) | Validar cliente activo con RFC, razón social y correo cuando la venta requiere factura (Iteración 3). | VentaService.validarFactura(), Cliente.tieneDatosFiscales() | CP-14: bloquearFacturaSinDatosFiscales() |
| RNF-08 | Estructurar paquetes independientes (vista, controlador, modelo, dao) y desacoplar el acceso a datos mediante interfaces. | Paquetes com.stockflow.vista, controlador, modelo y dao | PR-02: revisión de arquitectura y desacoplamiento por capas |
| RNF-09 | Mantener los datos solo en la base local, incluir clientes y vendedor en el respaldo y mostrar el aviso de privacidad. | ConexionBD, respaldo (Iteración 4), lblAvisoPrivacidad | PR-03: revisión de privacidad y respaldo de datos personales |

# 4. Cadena de trazabilidad completa

## 4.1 Caso RF-01.2 y RF-02.1

Cadena completa para el flujo de búsqueda en el catálogo e inserción validada en la lista de venta (Requerimiento → Necesidad → Regla de negocio → Tareas → Código → Pruebas):

| Etapa de la cadena | Resultado en el proyecto StockFlow |
| --- | --- |
| Requerimiento | RF-01.2: permitir buscar productos por código o nombre y filtrarlos por categoría. RF-02.1: permitir agregar artículos a la lista validando la existencia disponible. |
| Necesidad del usuario | Como vendedor de mostrador, quiero localizar rápidamente un aparato por su código o categoría y agregarlo a la lista comprobando su stock, para atender al cliente con agilidad sin comprometer mercancía agotada. |
| Reglas de negocio | RN-01: la cantidad debe ser un entero mayor que cero. RN-02 / EX-01: no se puede agregar una cantidad superior al stock disponible. |
| Tareas de desarrollo | Crear la jerarquía Entidad → Producto; programar el filtrado en CatalogoService; validar stock en VentaService; actualizar la tabla de la lista y las etiquetas de impuestos en FrameVista. |
| Código implementado | CatalogoService.buscar(filtroTexto, categoria), Producto.hayStock(cantidad) y VentaService.agregarAlCarrito(producto, cantidad). |
| Pruebas de verificación | 1. Filtrar por categoría «Periféricos» y comprobar que solo aparezcan 3 productos. 2. Agregar 2 unidades de PER-001 (stock 12) y verificar un importe de $1,700.00. 3. Intentar agregar 1 unidad de ACC-010 (stock 0) y comprobar que se muestre EX-01 sin alterar la lista. |

Flujo lógico principal en el código (VentaService.java):

public String agregarAlCarrito(Producto p, int cantidad) {

if (p == null) return "Seleccione un producto.";

if (cantidad <= 0) return "La cantidad debe ser mayor a cero (RN-01).";

DetalleVenta existente = null;

for (DetalleVenta d : carrito) {

if (d.getProducto().getIdentificador().equals(p.getIdentificador())) {

existente = d;

break;

}

}

int totalSolicitado = cantidad + (existente != null ? existente.getCantidad() : 0);

if (!validarStock(p, totalSolicitado)) {

return "EX-01: Stock insuficiente. Disponible: " + p.getStock();

}

if (existente != null) {

existente.actualizarCantidad(totalSolicitado);

} else {

carrito.add(new DetalleVenta(p, cantidad));

}

return null;

}

## 4.2 Caso RF-04.3 y RF-03.1 (factura)

Cadena completa para el registro de clientes sin duplicados y la validación de datos fiscales al facturar:

| Etapa de la cadena | Resultado en el proyecto StockFlow |
| --- | --- |
| Requerimiento | RF-04.3: validar en tiempo real que el RFC o el correo no pertenezcan a otro cliente. RF-03.1: reunir vendedor, cliente opcional e indicador de factura antes de confirmar la venta. |
| Necesidad del usuario | Como vendedor, quiero registrar a un cliente una sola vez y que el sistema me avise si su RFC o correo ya existen, para facturarle sin errores y conservar su historial en un único perfil. |
| Reglas de negocio | RN-07: el cliente es opcional en la venta. RN-08: RFC y correo no se repiten. RN-12 / EX-06: al facturar se exige un cliente activo con RFC, razón social y correo. EX-05: se informa el código del cliente que ya usa el dato. |
| Tareas de desarrollo | Programar ClienteService.existeRfc() y existeCorreo(); consultar ClienteDAO por RFC y correo; enlazar el evento DocumentListener del formulario; programar VentaService.validarFactura(); agregar restricciones UNIQUE en la tabla cliente. |
| Código implementado | ClienteService.existeRfc(rfc, codigoActual), ClienteDAO.buscarPorRfc(rfc), VentaService.validarFactura(venta) y Cliente.tieneDatosFiscales(). |
| Pruebas de verificación | 1. Registrar CLI-0001 con RFC LORM9203154T3 y repetirlo en otro cliente: se marca el campo y se bloquea Guardar. 2. Editar CLI-0001 sin cambiar su RFC: no se considera duplicado. 3. Marcar «Requiere factura» con un cliente sin RFC: se muestra EX-06 y no se registra la venta. 4. Registrar la venta con un cliente completo y activo: queda asociada y aparece en su consolidado. |

Flujo lógico principal en el código (ClienteService.java y VentaService.java):

public boolean existeRfc(String rfc, String codigoActual) {

if (rfc == null || rfc.isBlank()) return false;

Cliente otro = repositorio.buscarPorRfc(rfc.trim().toUpperCase());

return otro != null && !otro.getIdentificador().equals(codigoActual);

}

public String validarFactura(Venta v) {

if (!v.isRequiereFactura()) return null;

Cliente c = v.getCliente();

if (c == null) return "EX-06: Seleccione un cliente para facturar.";

if (!c.esActivo()) return "EX-06: El cliente esta inactivo (RN-09).";

if (!c.tieneDatosFiscales())

return "EX-06: Complete RFC, razon social y correo del cliente.";

return null;

}

# 5. Matriz de trazabilidad general (corte al 24 de octubre de 2026)

Se registra el estado del desarrollo considerando el cierre de la Iteración 1 (MOD-01), el avance de la Iteración 2 (MOD-02) y la incorporación de la Iteración 5 (MOD-05). Los estados de la Iteración 2 deben actualizarse con el resultado real de las pruebas CP-03 y CP-04.

| ID | Módulo / especificación | Tareas EDT | Clases y métodos en Java | Pruebas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01.1 | MOD-01 · Consulta de inventario inicial | 1.3.1.1, 1.3.1.2 | Entidad, Producto, ProductoDAO.listar(), FrameVista | CP-01 (PU1) | Completado (Iteración 1) |
| RF-01.2 | MOD-01 · Búsqueda y filtrado por categoría | 1.3.1.1, 1.3.1.2 | RepositorioProducto, CatalogoService.buscar() | CP-02 (PU1) | Completado (Iteración 1) |
| RF-02.1 | MOD-02 · Selección de cantidad y validación de stock (EX-01) | 1.3.2.1 | Producto.hayStock(), VentaService.validarStock(), agregarAlCarrito() | CP-03 (PU2) | En progreso (avance Iter. 2) |
| RF-02.2 | MOD-02 · Gestión de la lista y cálculo de Subtotal / IVA | 1.3.2.1 | Calculable, DetalleVenta.calcularImporte(), CalculadoraImpuestos | CP-04 (PU2) | En progreso (avance Iter. 2) |
| RF-03.1 | MOD-03 · Resumen de confirmación con vendedor, cliente y factura | 1.3.3.1 | Venta.mostrarResumen(), VentaService.validarFactura(), btnConfirmar | CP-05, CP-14 (PU3) | Pendiente (Iteración 3) |
| RF-03.2 | MOD-03 · Registro de venta y descuento de stock | 1.3.3.1 | PersistenciaVenta, VentaDAO.registrarVenta() | CP-06 (PU3) | Pendiente (Iteración 3) |
| RF-03.3 | MOD-03 · Generación de folio único consecutivo | 1.3.3.1 | FolioGeneratorDAO.generarFolio() | CP-07 (PU3) | Pendiente (Iteración 3) |
| RF-04.1 | MOD-05 · Registrar cliente | 1.3.5.1 | Cliente, TipoCliente, EstadoCliente, ClienteService.registrar(), ClienteDAO.insertar() | CP-08 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.2 | MOD-05 · Verificar datos críticos | 1.3.5.1 | ValidadorCliente.validarCriticos() | CP-08 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.3 | MOD-05 · Validar duplicidad de RFC y correo | 1.3.5.1 | ClienteService.existeRfc(), existeCorreo(), ClienteDAO.buscarPorRfc() | CP-09 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.4 | MOD-05 · Lista general y perfil de clientes | 1.3.5.1 | ClienteDAO.listar(), PanelClientes, PanelPerfilCliente | CP-10 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.5 | MOD-05 · Actualizar cliente y fecha de modificación | 1.3.5.1 | ClienteService.actualizar() | CP-11 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.6 | MOD-05 · Cambiar estado Activo / Inactivo | 1.3.5.1 | ClienteService.cambiarEstado(), Cliente.inactivar() | CP-11 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.7 | MOD-05 · Buscar clientes por palabra clave | 1.3.5.1 | ClienteService.buscar() | CP-10 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.8 | MOD-05 · Segmentar por estado y tipo | 1.3.5.1 | ClienteService.filtrar(), cmbEstado, cmbTipo | CP-10 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-04.9 | MOD-05 · Consolidado de compras | 1.3.5.1 | ClienteService.obtenerConsolidado(), ClienteDAO.ventasDe() | CP-12 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-05.1 | MOD-05 · Guardar y editar datos del vendedor | 1.3.5.1 | Vendedor, VendedorService, VendedorDAO, PanelVendedor | CP-13 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RF-05.2 | MOD-05 · Asociar el vendedor a la venta | 1.3.3.1, 1.3.5.1 | VendedorService.obtenerVendedor(), Venta.setVendedor() | CP-13 (PU5) | Pendiente (Iteración 5) |
| RNF-01 | Usabilidad de mostrador en una sola ventana | 1.2.6, 1.3.1.1 | FrameVista (paneles de catálogo y lista integrados) | PR-01 | Completado |
| RNF-08 | Arquitectura modular en 3 capas y POO | 1.2.7, 1.3.1.1 | Paquetes vista, controlador, modelo, dao | PR-02 | Completado |
| RNF-09 | Protección de datos personales | 1.3.5.1, 1.3.4.1 | ConexionBD, respaldo, lblAvisoPrivacidad | PR-03 | Pendiente (Iteración 5) |

# 6. Bitácora de control de cambios técnicos y de diseño (STKD_CCM)

Durante la Iteración 1 y la preparación de la Iteración 2 se registraron los ajustes CAM-01 a CAM-05 para alinear el código con los diagramas de clases de la arquitectura. En esta versión se registran dos nuevos cambios; el CAM-06 amplía el alcance funcional y sigue el proceso de cambios del PDS (registrar, revisar, decidir, aplicar y comprobar).

| Folio | Fecha | Elemento afectado | Descripción del cambio | Justificación e impacto en trazabilidad | Estado / autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM-01 | 18/10/2026 | Paquete com.stockflow.modelo (Entidad, Producto) | Se incorporó la clase abstracta Entidad con el atributo protegido identificador y el método abstracto mostrarResumen(), con herencia hacia Producto. | Aplicar herencia y abstracción en el modelo de dominio según el Diagrama de clases 1 y RNF-08. | Aprobado — DAOJ / AESA |
| CAM-02 | 19/10/2026 | com.stockflow.modelo.Categoria y Producto | Se reemplazó la categoría como texto simple por una relación de composición hacia la clase Categoria. | Mejorar el encapsulamiento del catálogo (RF-01.1) y mantener consistencia con el filtro de CatalogoService. | Aprobado — AESA |
| CAM-03 | 20/10/2026 | RepositorioProducto y ProductoDAO | Se introdujo la interfaz RepositorioProducto entre CatalogoService y ProductoDAO. | Facilitar pruebas de las Iteraciones 1 y 2 en memoria antes de integrar el motor de base de datos en la Iteración 4. | Aprobado — VMTS / AESA |
| CAM-04 | 21/10/2026 | Calculable, DetalleVenta y CalculadoraImpuestos | Se creó la interfaz Calculable con calcularImporte() y se separó el desglose del IVA (16%) en CalculadoraImpuestos. | Aplicar polimorfismo en el cálculo de partidas y evitar fórmulas dentro de FrameVista (RF-02.2, RNF-08). | Aprobado — AESA |
| CAM-05 | 22/10/2026 | CatalogoService.buscar() y FrameVista | Se ajustó el filtrado para evaluar a la vez el texto de txtBusqueda y la opción activa de cmbCategoria. | Garantizar que la búsqueda en tiempo real conserve el filtro de categoría durante las pruebas STKD_PU1 (RF-01.2). | Aprobado — KTCG / AESA |
| CAM-06 | 24/10/2026 | SRS, DAP, DPN, MCK, ARQ, DBD, EDT, CRO y MTR; nuevo módulo MOD-05 | Se agrega la gestión de clientes para facturación (RF-04.1 a RF-04.9) y el perfil del vendedor (RF-05.1, RF-05.2), con RNF-09, RN-07 a RN-13 y EX-04 a EX-06; la venta guarda vendedor, cliente opcional e indicador de factura; nueva Iteración 5 (26/10 al 31/10). | Amplía el alcance aprobado y aumenta el esfuerzo de 107.5 h a 136.5 h. Impacta MOD-03 (RF-03.1 y RF-03.2) y MOD-04 (respaldo y tablas). RF-04.8 queda en prioridad Baja como primera función a posponer si hay atraso. | Pendiente de aprobación — AESA / KTCG |
| CAM-07 | 24/10/2026 | MCK, ARQ, DBD y MTR | Alineación documental: el catálogo oficial es de 10 productos (no 30), el IVA se suma al subtotal, el selector se nombra cmbCategoria, y los nombres de archivo siguen EDOC (DAP, MCK, ARQ, DPN) con versiones consecutivas. | Elimina inconsistencias entre documentos sin cambiar el alcance funcional; las pruebas CP-01 y CP-02 ya usaban 10 productos. | Pendiente de aprobación — AESA / KTCG |

# 7. Conclusión

La matriz demuestra que los requerimientos de la Iteración 1 (MOD-01) están implementados y verificados bajo los principios de Programación Orientada a Objetos definidos en la arquitectura, que la Iteración 2 (MOD-02) conserva su avance y que el nuevo módulo MOD-05 (clientes y vendedor) queda trazado desde el SRS hasta clases y casos de prueba (CP-08 a CP-14 y PR-03), listo para su desarrollo conforme al cronograma.