# Documento de Definición de Alcance y Prioridades (ALC) - StockFlow (STKD) V0.2

Proyecto: Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow)
Ciclo: 1 | Etapa: REQ / PLA | Estado: [APROBADO - LÍNEA BASE V0.2]
Archivo Oficial: STKD_ALC_V0_2_241026.pdf | Responsable: AESA (Análisis)
Estándar Documental: EDOC / Matriz MoSCoW

## Control de Versiones

| Nombre | Fecha | Razón del cambio | Autor | Versión | Tiempo Est. | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STKD_Alcance_y_Prioridades_V0_1.pdf | 15-Oct-2026 | Definición de alcance inicial para 4 iteraciones. | AESA | 0.1 | 90 min | 85 min |
| STKD_Alcance_y_Prioridades_V0_2.md | 24-Oct-2026 | CAM-06: Redefinición de límites e integración de MOD-05 (Clientes/Facturación) en la Matriz MoSCoW. | AESA | 0.2 | 110 min | 105 min |

## 1. Alcance Incluido (In-Scope V0.2)

- Gestión de Catálogo e Inventario: Visualización, filtro dinámico y control de existencias en tiempo real.

- Procesamiento de Ventas de Mostrador: Carrito dinámico, desglose automático de IVA (16%) y folio único.

- Gestión de Clientes y Facturación Local (MOD-05): Captura de datos fiscales (RFC/Razón Social), búsqueda multicriterio, inactivación lógica e historial de compras.

- Persistencia y Vendedores: Configuración del vendedor activo, persistencia en BD local y respaldo de datos.

## 2. Alcance Excluido (Out-of-Scope)

- Timbrado fiscal en línea ante el SAT webservices PAC.

- Conexión con terminales bancarias de cobro con tarjeta.

- Logística de envíos a domicilio o integración con paqueterías.

- Multi-sucursal en red WAN o sincronización en la nube.

## 3. Matriz de Priorización MoSCoW (Actualizada)

| Categoría | Requisitos Incluidos | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Must Have (Imprescindibles) | RF-01.1 al RF-03.3, RF-05.1, RF-05.2, RF-05.5 | Requeridos para operar la venta frente al mostrador y permitir la facturación local. |
| Should Have (Deberían Estar) | RF-05.3, RF-05.4, RF-05.6, RF-05.7, RF-05.8 | Mejoran la agilidad en la búsqueda de clientes y la consulta de historial comercial. |
| Could Have (Podrían Estar) | RNF-06 (Respaldo avanzado con compresión) | Funcionalidad complementaria de mantenimiento local. |
| Won’t Have (No en esta versión) | Facturación electrónica SAT en tiempo real, Pagos con tarjeta | Fuera de alcance acordado para el Ciclo 1. |