# Documento de Matriz de Trazabilidad y Control de Cambios (MTR) - StockFlow (STKD) V1.1

Proyecto: Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow)
Ciclo: 1 | Etapa: CON / SEG | Estado: [APROBADO - LÍNEA BASE V1.1]
Archivo Oficial: STKD_MTR_V1_1_241026.pdf | Responsable: AESA / KTCG
Estándar Documental: EDOC / Trazabilidad de Software

## Control de Versiones

| Nombre | Fecha | Razón del cambio | Autor | Versión | Tiempo Est. | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STKD_MTR_V1_0_221026.pdf | 22-Oct-2026 | Trazabilidad de Iteración 1 y avance de Iteración 2. | AESA | 1.0 | 200 min | 487 min |
| STKD_MTR_V1_1_241026.md | 24-Oct-2026 | CAM-06: Registro formal de cambio, trazabilidad de RF-05.1 al RF-05.8 y casos de prueba CP-08 a CP-12. | AESA | 1.1 | 180 min | 175 min |

## 1. Bitácora Oficial de Control de Cambios (STKD_CCM)

| Folio | Fecha | Elemento Afectado | Descripción del Cambio | Justificación e Impacto | Estado / Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM-01 | 18/10/2026 | com.stockflow.modelo | Creación de clase abstracta Entidad. | Aplicar abstracción en modelo. | APROBADO (DAOJ) |
| CAM-02 | 19/10/2026 | Categoria / Producto | Relación de composición para categoría. | Encapsulamiento de catálogo. | APROBADO (AESA) |
| CAM-03 | 20/10/2026 | RepositorioProducto | Interfaz entre servicio y DAO. | Desacoplamiento de BD local. | APROBADO (VMTS) |
| CAM-04 | 21/10/2026 | CalculadoraImpuestos | Separación del desglose fiscal del 16%. | Polimorfismo en cálculos. | APROBADO (AESA) |
| CAM-05 | 22/10/2026 | CatalogoService | Búsqueda combinada texto + categoría. | Filtro dinámico en tiempo real. | APROBADO (KTCG) |
| CAM-06 | 24/10/2026 | SRS, DBD, DPN, DAS, MPM, EDT, ALC, PDS | Incorporación del Módulo MOD-05 (Clientes y Facturación), persistencia de vendedor y regla RN-08. | Necesidad operativa de facturación local e historial comercial. | APROBADO (AESA/VMTS) |

## 2. Cadena de Trazabilidad Completa: Módulo MOD-05

[Solicitud CAM-06] 
       │
       ▼
[Requisito RF-05.1 / RF-05.5] ──► [Regla RN-07 / RN-08] ──► [Tabla BD: cliente]
       │
       ▼
[Tarea EDT: 1.3.5.1 / 1.3.5.2] ──► [Clases: Cliente, ClienteDAO, ClienteService]
       │
       ▼
[Interfaz: SCR-04 / SCR-05] ──► [Casos de Prueba: CP-08 a CP-12]

## 3. Matriz de Trazabilidad General (Corte V1.1)

| ID Requisito | Módulo | Tareas EDT | Clases Java Implementadas | Casos de Prueba | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01.1 | MOD-01 | 1.3.1.1 | Producto, ProductoDAO.listar() | CP-01 | Completado (Iteración 1) |
| RF-01.2 | MOD-01 | 1.3.1.1 | CatalogoService.buscar() | CP-02 | Completado (Iteración 1) |
| RF-02.1 | MOD-02 | 1.3.2.1 | VentaService.validarStock() | CP-03 | Completado (Iteración 2) |
| RF-02.2 | MOD-02 | 1.3.2.1 | CalculadoraImpuestos | CP-04 | Completado (Iteración 2) |
| RF-03.1 | MOD-03 | 1.3.3.1 | DlgConfirmarVenta | CP-05 | Completado (Iteración 3) |
| RF-03.2 | MOD-03 | 1.3.3.1 | VentaDAO.registrarVenta() | CP-06 | Completado (Iteración 3) |
| RF-03.3 | MOD-03 | 1.3.3.1 | FolioGeneratorDAO | CP-07 | Completado (Iteración 3) |
| RF-05.1 | MOD-05 | 1.3.5.1 | Cliente, ClienteDAO.insertar() | CP-08 | Diseñado (Iteración 5) |
| RF-05.5 | MOD-05 | 1.3.5.1 | ClienteService.inactivar() | CP-09 | Diseñado (Iteración 5) |
| RF-05.6 | MOD-05 | 1.3.5.2 | ClienteDAO.buscarMulticriterio() | CP-10 | Diseñado (Iteración 5) |